Cotización del desarrollo e implementación de una página web para la *tienda Illuminati Gaming and Collectibles.*

Todos los precios están en moneda nacional MXN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Gastos** | **Precio** |
| Hosting | $4,823.28 |
| Desarrollador(es)/costo de desarrollo | $20,404.80 |
| Plantilla/recursos | $2,013.78 |
| Extra |  |
| Total | $27,241.86 |
|  |  |

**Gastos**

**Propuestas de Hosting**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Precio normal** | **Precio premium** | |  | | --- | | **Características principales** | | **Enlace** |
| Hostinger | $19.99 /mes | $49.99 /mes | Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente con confianza mediaInterfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente con confianza media | <https://www.hostinger.mx/?ppc_campaign=google_search_brand&bidkw=hostinger&gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VE25C62nf6DthWOQhCdpV_lHEwFuWhyq1zASAExjfXJsXHyjx4H1LYaAqe1EALw_wcB> |
| A2 Hosting | $60 / mes al contratar 3 años | $264.44 /mes al contratar 3 años | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente | https://www.a2hosting.com/web-hosting |
| Hostgator | $20 /mes | $71.50 /mes | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente | https://www.hostgator.mx/web-hosting-quiero-mi-web?gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VF1IegJDVtAzRCKpiyWHachkBwDxOaTA1MFfsDsK-dSrY-WSo\_46cIaAvQFEALw\_wcB |
| GoDaddy | $39.99 /mes, $49.99 /mes al renovar | $149.99 /mes, $299.99/mes al renovar | Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamentehttps://www.godaddy.com/es/hosting/web-hosting |

**Gastos de desarrollo**

|  |
| --- |
| **Opción A** |
| El salario mínimo en Zacatecas según https://libreriaisef.com.mx/descargas\_gratuitas/salariosminimos/2021/SMG\_2021.pdf es de $141.70 MXN |
| El desarrollo de la parte visual de la página tiene un tiempo estimado de tres meses |
| El desarrollo de la parte funcional de la página tiene un tiempo estimado de tres meses |
| El tiempo de desarrollo total es de 6 meses con un margen de +- 2 meses |
| Si se pagan $141.70 MXN el día por una jornada de 8 horas, el precio total de desarrollo es de $20,404.8 MXN |
| Está a discutir el apoyo de otro desarrollador incluyéndolo dentro del pago por una fracción dependiendo de las semanas trabajadas |
| **Opción B** |
| Se pagará por el proyecto final según será estipulado en un documento que se generará junto con el cliente |
| El precio de esta opción lo define el cliente |